Épica, Historias de usuario y Backlog priorizado Grafomotor IA

Nombres: Cristóbal Merino Tobar, María Ignacia Carvajal, Pablo Abarca Aravena, Matías Riquelme Cruzat

# Índice

Índice	2

Épica e Historias de usuario	3

Backlog Priorizado	37

# Épica e Historias de usuario

Épica

Desarrollo de una plataforma de ejercicios visomotores para terapia ocupacional de la Teletón

Sistema Web y Aplicación PWA

N°

1

Estimación

1 Semana

Como

Usuario administrador

Quiero

Un sistema de autenticación en plataforma web y aplicación PWA mediante correo y contraseña

Para

Que solo los administradores puedan acceder al sistema y proteger la información de los pacientes.

N°

2

Estimación

1 Semana

Como

Usuario terapeuta

Quiero

Un sistema de autenticación en plataforma web y aplicación PWA mediante correo y contraseña

Para

Que solo los terapeutas puedan acceder al sistema y proteger la información de los pacientes.

N°

3

Estimación

1 Semana

Como

Usuario administrador

Quiero

Un sistema para recuperar contraseña el sistema para plataformas web y PWA

Para

Tener una forma de recuperar la cuenta en caso de que se nos olvide la contraseña de acceso

N°

4

Estimación

1 Semana

Como

Usuario terapeuta

Quiero

Un sistema para recuperar contraseña el sistema para plataformas web y PWA

Para

Tener una forma de recuperar la cuenta en caso de que se nos olvide la contraseña de acceso

Plataforma Web

N°

5

Estimación

1 Semana

Como

Usuario Administrador

Quiero

Una vista para ver a todos los usuarios registrados en el sistema en la plataforma web, con la imagen, nombres, apellidos, correo y tipo de usuarios.

Para

Ver a todos los usuarios registrados en el sistema.

N°

6

Estimación

1 Semana

Como

Usuario Administrador

Quiero

Registrar nuevos usuarios al sistema con todos sus atributos en la plataforma web

Para

Tener control total de los usuarios y agregar nuevos accesos según corresponda

N°

7

Estimación

1 Semana

Como

Usuario Administrador.

Quiero

Editar atributos de un usuario registrado dentro del sistema web.

Para

Modificar información de un usuario registrado si es necesario.

N°

8

Estimación

1 Semana

Como

Usuario Administrador.

Quiero

Eliminar a un usuario registrado en el sistema web.

Para

Eliminar usuarios inactivos o que ya no forman parte de la organización Teletón.

N°

9

Estimación

1 Semana

Como

Usuario Administrador.

Quiero

Un buscador de usuarios dentro de la plataforma web

Para

Poder ubicar a un usuario fácilmente dentro del sistema, en caso de que existan demasiados usuarios dentro.

N°

10

Estimación

1 Semana

Como

Usuario administrador

Quiero

Poder ver a todos los pacientes registrados con todos sus atributos en la plataforma web.

Para

Tener más conocimiento de la cantidad total de pacientes registrados en el sistema.

N°

11

Estimación

1 Semana

Como

Usuario terapeuta

Quiero

Poder ver solo a mis pacientes que tengan plan de tratamiento conmigo en la plataforma web.

Para

Tener más control sobre la cantidad de pacientes que se atienden conmigo.

N°

12

Estimación

1 Semana

Como

Usuario administrador

Quiero

Poder registrar un paciente y asignar un plan de tratamiento a cualquier terapeuta dentro del sistema en la plataforma web.

Para

Poder realizar cualquier cambio necesario en la información del paciente y su plan en caso de cualquier inconveniente.

N°

13

Estimación

1 Semana

Como

Usuario terapeuta

Quiero

Poder registrar un paciente y asignar un plan de tratamiento solo a mi nombre dentro del sistema en la plataforma web.

Para

Poder evitar crear un paciente y asignar un plan de tratamiento a otro colega.

N°

14

Estimación

1 Semana

Como

Usuario administrador

Quiero

Poder eliminar a un paciente con sus planes de tratamiento asociados en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder liberar información en caso de que un paciente no se atiende en la organización por un largo tiempo.

N°

15

Estimación

1 Semana

Como

Usuario terapeuta

Quiero

Poder eliminar solo a mis pacientes con sus planes de tratamiento asociados en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder liberar información en caso de que un paciente no se atienda conmigo por un largo tiempo.

N°

16

Estimación

1 Semana

Como

Usuario administrador

Quiero

Poder editar la información a todos los pacientes en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder actualizar información cuando se requiera.

N°

17

Estimación

1 Semana

Como

Usuario terapeuta

Quiero

Poder editar la información solo a mis pacientes en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder actualizar información cuando se requiera.

N°

18

Estimación

1 Semana

Como

Usuario administrador

Quiero

Poder ver la ficha de información de todos los pacientes en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder consultar información precisa de un paciente cuando se requiera.

N°

19

Estimación

1 Semana

Como

Usuario terapeuta

Quiero

Poder ver la ficha de información de mis pacientes en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder ver información específica de mi paciente cuando se requiera.

N°

20

Estimación

1 Semana

Como

Usuario administrador

Quiero

Poder buscar a todos los pacientes registrados en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder encontrar fácilmente información de un paciente cuando sea necesario, si existen muchos pacientes registrados.

N°

21

Estimación

1 Semana

Como

Usuario terapeuta

Quiero

Poder buscar solo a mis pacientes registrados en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder encontrar fácilmente información de un paciente cuando sea necesario, si existen muchos pacientes que atiendo en la organización.

N°

22

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Ver todos los planes de tratamiento en curso y finalizados con sus terapeutas que están registrados en el sistema.

Para

Visualizar toda la información de los planes de tratamientos que están guardados en el sistema.

N°

23

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Ver todos sólo los planes de tratamiento de mis pacientes en curso y finalizados que están registrados en el sistema.

Para

Visualizar toda la información de los planes de tratamientos de mis pacientes y tener más control sobre ellos.

N°

24

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Crear un plan de tratamiento y asignarlo a cualquier paciente y terapeuta registrado en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder ayudar a los terapeutas a gestionar sus planes de tratamiento si es necesario.

N°

25

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Crear un plan de tratamiento y asignarlo a cualquier paciente a mi nombre, si el paciente no tiene ningún plan activo con otro terapeuta en la plataforma web.

Para

Poder crear y asignar planes de tratamiento a mis pacientes en caso que quieran iniciar un nuevo plan conmigo.

N°

26

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Editar todos los planes de tratamiento que se encuentran registrados en el sistema en la plataforma web.

Para

Poder ayudar a los terapeutas en la gestión de la información de los planes de tratamiento si es necesario.

N°

27

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Editar solo mis planes de tratamiento que se encuentran asignados a mi nombre en el sistema, en la plataforma web.

Para

Poder actualizar información del plan de tratamiento de mis pacientes si es necesario.

N°

28

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Tener la posibilidad de eliminar cualquier plan de tratamiento que se encuentre registrado en el sistema, en la plataforma web.

Para

Poder gestionar y eliminar planes de cualquier paciente o terapeuta cuando sea necesario.

N°

29

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Tener la posibilidad de eliminar solo mis planes de tratamiento que se encuentren registrados a mi nombre en el sistema, en la plataforma web.

Para

Poder eliminar planes de mis pacientes en caso de que no asistan a las sesiones o ellos deseen cancelar un plan iniciado.

N°

30

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Poder tener un buscador de todos los planes de tratamiento que se encuentren registrados en el sistema, en la plataforma web.

Para

Poder encontrar con más facilidad información de un plan en específico.

N°

31

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder tener un buscador de todos mis planes de tratamiento que se encuentren registrados a mi nombre en el sistema, en la plataforma web.

Para

Poder encontrar con más facilidad información de un plan en específico.

N°

32

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Visualizar el desempeño de todos los pacientes registrados a través de un Dashboard en el sistema. Mostrando el nombre, diagnóstico, nivel de autonomía, objetivos a largo y corto plazo, progreso por tipo de ejercicio realizado en porcentajes en los últimos 3 meses, porcentaje de acierto y alerta y el rendimiento del desarrollo de los ejercicios en porcentaje desde inicio de mes, en la plataforma web.

Para

Poder extraer métricas de los pacientes que utilizan frecuentemente la plataforma e identificar fácilmente fortalezas y puntos de mejora a realizar por cada paciente.

N°

33

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Visualizar el desempeño de solo mis pacientes registrados a mi nombre a través de un Dashboard en el sistema. Mostrando el nombre, diagnóstico, nivel de autonomía, objetivos a largo y corto plazo, progreso por tipo de ejercicio realizado en porcentajes en los últimos 3 meses, porcentaje de acierto y alerta y el rendimiento del desarrollo de los ejercicios en porcentaje desde inicio de mes, en la plataforma web.

Para

Poder extraer métricas de los pacientes que utilizan frecuentemente la plataforma e identificar fácilmente fortalezas y puntos de mejora a realizar por cada paciente.

N°

34

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Poder descargar un informe PDF del dashboard del desempeño por paciente. De todos los pacientes que se encuentren registrados en el sistema, en la plataforma web.

Para

Tener la posibilidad de guardar las métricas extraídas del paciente de manera local en mi PC.

N°

35

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder descargar un informe PDF del dashboard del desempeño por paciente. Solo mis pacientes que tengan planes de tratamientos a mi nombre en el sistema, en la plataforma web.

Para

Tener la posibilidad de guardar las métricas extraídas del paciente de manera local en mi PC.

N°

36

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Visualizar información de todos los tutores de los pacientes que se encuentran registrados en el sistema, en la plataforma web.

Para

Ver la cantidad de tutores registrados con su información asociada.

N°

37

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Visualizar información de todos los tutores de los pacientes con planes asociados a mi nombre que se encuentran registrados en el sistema, en la plataforma web.

Para

Ver la información asociada en caso de algún inconveniente.

N°

38

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Crear tutores y asociarlo a cualquier paciente que se encuentre registrado en el sistema, en la plataforma web.

Para

Crear un tutor y gestionar su información asociada.

N°

39

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Crear tutores y asociarlo a cualquier paciente que tenga un plan de tratamiento asociado a mi nombre que se encuentre registrado en el sistema, en la plataforma web.

Para

Crear un tutor y gestionar la información asociada de mis pacientes.

N°

40

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Editar la información de todos los tutores registrados en el sistema, en la plataforma web.

Para

Gestionar y actualizar su información asociada cuando se requiera.

N°

41

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Editar la información de solo los tutores asociados a mis pacientes registrados en el sistema, en la plataforma web.

Para

Gestionar y actualizar su información asociada cuando se requiera.

N°

42

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Eliminar un tutor asociado a un paciente, en caso de que se requiera, en la plataforma web.

Para

Gestionar y actualizar su información asociada cuando se requiera.

N°

43

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Eliminar sólo a tutores que se encuentren asociados a mis pacientes, en caso de que se requiera, en la plataforma web.

Para

Gestionar y actualizar su información asociada cuando se requiera.

N°

44

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Tener un buscador de todos los tutores que se encuentran registrados en el sistema, en la plataforma web.

Para

Encontrar información de un tutor específico fácilmente.

N°

45

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Tener un buscador de solo los tutores asociados a mis pacientes que se encuentran registrados en el sistema, en la plataforma web.

Para

Encontrar información de un tutor específico fácilmente, en caso de ocurrir algún inconveniente.

Aplicación PWA

N°

46

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder registrar las sesiones de mis pacientes, con los ejercicios realizados, fecha y hora y el nivel de logro en cada uno de ellos, en aplicación PWA.

Para

Poder hacer seguimiento y detectar fortalezas y puntos de mejora fácilmente.

N°

47

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder tener un calendario por día, semanal y mensual dentro del sistema, donde tenga una vista general de todas las sesiones a realizar por cada paciente.

Para

Poder preparar las sesiones de forma anticipada y evitar olvidos.

N°

48

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Ver todos los planes de tratamiento y su información relacionada, que tengo asignados de mis pacientes, en aplicación PWA

Para

Poder tener un historial de planes de tratamientos activos y que he realizado.

N°

49

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Ver todos los planes de tratamiento de los pacientes registrados en el sistema y su información relacionada, en aplicación PWA

Para

Poder tener un historial de todos los planes de tratamiento registrados.

N°

50

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder crear y asignar un plan de tratamiento a cualquier paciente, en caso de que no tenga ningún plan de tratamiento activo dentro del sistema, en aplicación PWA.

Para

Poder registrar un nuevo plan a un nuevo paciente que atenderé.

N°

51

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Poder crear y asignar un plan de tratamiento a cualquier paciente, en aplicación PWA.

Para

Poder registrar un nuevo plan a un nuevo paciente y ayudar a los terapeutas si es necesario.

N°

52

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder editar la información de los planes de tratamiento registrados a mi nombre, en la aplicación PWA.

Para

Editar o actualizar información de un plan asociado al paciente, en caso que se requiera.

N°

53

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Poder editar la información de todos los planes de tratamiento de los pacientes registrados en el sistema, en la aplicación PWA.

Para

Editar o actualizar información de un plan asociado al paciente, en caso que se requiera.

N°

54

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder ver el seguimiento y progreso del plan activo de mis pacientes en el desarrollo de ejercicios dentro de la plataforma, viendo su progreso diario, acierto por ejercicio, objetivos de largo y corto plazo del plan de tratamiento activo, acierto promedio general de todos los ejercicios y su rendimiento reciente, en aplicación PWA.

Para

Facilitar el diagnóstico de mis pacientes y planificar técnicas para fortalecer los puntos de mejora dentro de la plataforma.

N°

55

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Poder ver el seguimiento y progreso del plan activo de todos los pacientes en el desarrollo de ejercicios dentro de la plataforma, viendo su progreso diario, acierto por ejercicio, objetivos de largo y corto plazo del plan de tratamiento activo, acierto promedio general de todos los ejercicios y su rendimiento reciente, en aplicación PWA.

Para

Ver todas las métricas generadas por cada paciente.

N°

56

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder tener contacto con el soporte de la plataforma mediante solicitudes en línea, en la aplicación PWA.

Para

Poder solicitar ayuda en caso de que alguna funcionalidad falle o realizar consultas sobre el funcionamiento de la misma.

N°

57

Estimación

1 Semana

Como

Paciente

Quiero

Un conjunto de ejercicios para copiar diferentes figuras a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA.

Para

Ejercitar y mejorar mi motricidad fina.

N°

58

Estimación

1 Semana

Como

Paciente

Quiero

Un conjunto de ejercicios de trazado guiado para dibujar figuras abiertas a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA.

Para

Ejercitar y mejorar mi motricidad fina.

N°

58

Estimación

1 Semana

Como

Paciente

Quiero

Un conjunto de ejercicios de trazado guiado para dibujar figuras abiertas a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA.

Para

Ejercitar y mejorar mi motricidad fina.

N°

59

Estimación

1 Semana

Como

Paciente

Quiero

Un conjunto de ejercicios de toque secuencial a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA.

Para

Ejercitar y mejorar mi capacidad visomotora.

N°

60

Estimación

1 Semana

Como

Paciente

Quiero

Un conjunto de ejercicios de selección guiada a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA.

Para

Ejercitar y mejorar mi capacidad visomotora.

N°

61

Estimación

1 Semana

Como

Paciente

Quiero

Un conjunto de ejercicios de conexiones entre un punto a otro a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA.

Para

Ejercitar y mejorar mi motricidad fina.

N°

62

Estimación

1 Semana

Como

Paciente

Quiero

Un conjunto de ejercicios para completar laberintos entre un punto a otro a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA.

Para

Ejercitar y mejorar mi motricidad fina.

N°

63

Estimación

1 Semana

Como

Terapeuta

Quiero

Poder editar mi información de perfil de cuenta, agregando una imagen de perfil, en la aplicación PWA.

Para

Personalizar mi información personal en el sistema.

N°

64

Estimación

1 Semana

Como

Administrador

Quiero

Poder editar mi información de perfil de cuenta, agregando una imagen de perfil, en la aplicación PWA.

Para

Personalizar mi información personal en el sistema.

# Backlog Priorizado

| Historia | Actor | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Sistema de autenticación en plataforma web y aplicación PWA mediante correo y contraseña | Administrador y Terapeuta | 1 |
| Un sistema para recuperar contraseña el sistema para plataformas web y PWA | Administrador y Terapeuta | 2 |
| Registrar las sesiones de mis pacientes, con los ejercicios realizados, fecha y hora y el nivel de logro en cada uno de ellos, en aplicación PWA. | Terapeuta | 3 |
| Poder tener un calendario por día, semanal y mensual dentro del sistema, donde tenga una vista general de todas las sesiones a realizar por cada paciente. | Terapeuta | 4 |
| Ver todos los planes de tratamiento y su información relacionada, que tengo asignados de mis pacientes, en aplicación PWA | Terapeuta | 5 |
| Ver todos los planes de tratamiento de los pacientes registrados en el sistema y su información relacionada, en aplicación PWA | Administrador | 6 |
| Poder crear y asignar un plan de tratamiento a cualquier paciente, en caso de que no tenga ningún plan de tratamiento activo dentro del sistema, en aplicación PWA. | Terapeuta | 7 |
| Poder crear y asignar un plan de tratamiento a cualquier paciente, en aplicación PWA. | Administrador | 8 |
| Poder editar la información de los planes de tratamiento registrados a mi nombre, en la aplicación PWA. | Terapeuta | 9 |
| Poder editar la información de todos los planes de tratamiento de los pacientes registrados en el sistema, en la aplicación PWA | Administrador | 10 |
| Poder ver el seguimiento y progreso del plan activo de mis pacientes en el desarrollo de ejercicios dentro de la plataforma, viendo su progreso diario, acierto por ejercicio, objetivos de largo y corto plazo del plan de tratamiento activo, acierto promedio general de todos los ejercicios y su rendimiento reciente, en aplicación PWA. | Terapeuta | 11 |
| Poder ver el seguimiento y progreso del plan activo de todos los pacientes en el desarrollo de ejercicios dentro de la plataforma, viendo su progreso diario, acierto por ejercicio, objetivos de largo y corto plazo del plan de tratamiento activo, acierto promedio general de todos los ejercicios y su rendimiento reciente, en aplicación PWA. | Administrador | 12 |
| Poder tener contacto con el soporte de la plataforma mediante solicitudes en línea, en la aplicación PWA. | Terapeuta | 13 |
| Un conjunto de ejercicios para copiar diferentes figuras a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA. | Paciente | 14 |
| Un conjunto de ejercicios de trazado guiado para dibujar figuras abiertas a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA. | Paciente | 15 |
| Un conjunto de ejercicios de trazado guiado para dibujar figuras abiertas a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA. | Paciente | 16 |
| Un conjunto de ejercicios de toque secuencial a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA. | Paciente | 17 |
| Un conjunto de ejercicios de selección guiada a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA. | Paciente | 18 |
| Un conjunto de ejercicios de conexiones entre un punto a otro a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA. | Paciente | 19 |
| Un conjunto de ejercicios para completar laberintos entre un punto a otro a mano mediante una tablet con lápiz digital, en la aplicación PWA. | Paciente | 20 |
| Poder editar mi información de perfil de cuenta, agregando una imagen de perfil, en la aplicación PWA. | Terapeuta y Administrador | 21 |
| Una vista para ver a todos los usuarios registrados en el sistema en la plataforma web, con la imagen, nombres, apellidos, correo y tipo de usuarios. | Administrador | 22 |
| Registrar nuevos usuarios al sistema con todos sus atributos en la plataforma web | Administrador | 23 |
| Editar atributos de un usuario registrado dentro del sistema web. | Administrador | 24 |
| Eliminar a un usuario registrado en el sistema web. | Administrador | 25 |
| Un buscador de usuarios dentro de la plataforma web. | Administrador | 26 |
| Poder ver a todos los pacientes registrados con todos sus atributos en la plataforma web. | Administrador | 27 |
| Poder ver solo a mis pacientes que tengan plan de tratamiento conmigo en la plataforma web. | Terapeuta | 28 |
| Poder registrar un paciente y asignar un plan de tratamiento a cualquier terapeuta dentro del sistema en la plataforma web. | Administrador | 29 |
| Poder registrar un paciente y asignar un plan de tratamiento solo a mi nombre dentro del sistema en la plataforma web. | Terapeuta | 30 |
| Poder eliminar a un paciente con sus planes de tratamiento asociados en el sistema en la plataforma web. | Administrador | 31 |
| Poder eliminar solo a mis pacientes con sus planes de tratamiento asociados en el sistema en la plataforma web. | Terapeuta | 32 |
| Poder editar la información a todos los pacientes en el sistema en la plataforma web. | Administrador | 33 |
| Poder editar la información de mis pacientes en el sistema en la plataforma web. | Terapeuta | 34 |
| Poder ver la ficha de información de todos los pacientes en el sistema en la plataforma web. | Administrador | 35 |
| Poder ver la ficha de información de mis pacientes en el sistema en la plataforma web. | Terapeuta | 36 |
| Poder buscar a todos los pacientes registrados en el sistema en la plataforma web. | Administrador | 37 |
| Poder buscar solo a mis pacientes registrados en el sistema en la plataforma web. | Terapeuta | 38 |
| Ver todos los planes de tratamiento en curso y finalizados con sus terapeutas que están registrados en el sistema. | Administrador | 39 |
| Ver todos sólo los planes de tratamiento de mis pacientes en curso y finalizados que están registrados en el sistema. | Terapeuta | 40 |
| Crear un plan de tratamiento y asignarlo a cualquier paciente y terapeuta registrado en el sistema en la plataforma web. | Administrador | 41 |
| Crear un plan de tratamiento y asignarlo a cualquier paciente a mi nombre, si el paciente no tiene ningún plan activo con otro terapeuta en la plataforma web. | Terapeuta | 42 |
| Editar todos los planes de tratamiento que se encuentran registrados en el sistema en la plataforma web. | Administrador | 43 |
| Editar solo mis planes de tratamiento que se encuentran asignados a mi nombre en el sistema, en la plataforma web. | Terapeuta | 44 |
| Tener la posibilidad de eliminar cualquier plan de tratamiento que se encuentre registrado en el sistema, en la plataforma web. | Administrador | 45 |
| Tener la posibilidad de eliminar solo mis planes de tratamiento que se encuentren registrados a mi nombre en el sistema, en la plataforma web. | Terapeuta | 46 |
| Poder tener un buscador de todos los planes de tratamiento que se encuentren registrados en el sistema, en la plataforma web. | Administrador | 47 |
| Poder tener un buscador de todos mis planes de tratamiento que se encuentren registrados a mi nombre en el sistema, en la plataforma web. | Terapeuta | 48 |
| Visualizar el desempeño de todos los pacientes registrados a través de un Dashboard en el sistema. Mostrando el nombre, diagnóstico, nivel de autonomía, objetivos a largo y corto plazo, progreso por tipo de ejercicio realizado en porcentajes en los últimos 3 meses, porcentaje de acierto y alerta y el rendimiento del desarrollo de los ejercicios en porcentaje desde inicio de mes, en la plataforma web. | Administrador | 49 |
| Visualizar el desempeño de solo mis pacientes registrados a mi nombre a través de un Dashboard en el sistema. Mostrando el nombre, diagnóstico, nivel de autonomía, objetivos a largo y corto plazo, progreso por tipo de ejercicio realizado en porcentajes en los últimos 3 meses, porcentaje de acierto y alerta y el rendimiento del desarrollo de los ejercicios en porcentaje desde inicio de mes, en la plataforma web. | Terapeuta | 50 |
| Poder descargar un informe PDF del dashboard del desempeño por paciente. De todos los pacientes que se encuentren registrados en el sistema, en la plataforma web. | Administrador | 51 |
| Poder descargar un informe PDF del dashboard del desempeño por paciente. Solo mis pacientes que tengan planes de tratamientos a mi nombre en el sistema, en la plataforma web. | Terapeuta | 52 |
| Visualizar información de todos los tutores de los pacientes que se encuentran registrados en el sistema, en la plataforma web. | Administrador | 53 |
| Visualizar información de todos los tutores de los pacientes con planes asociados a mi nombre que se encuentran registrados en el sistema, en la plataforma web. | Terapeuta | 54 |
| Crear tutores y asociarlo a cualquier paciente que se encuentre registrado en el sistema, en la plataforma web. | Administrador | 55 |
| Crear tutores y asociarlo a cualquier paciente que tenga un plan de tratamiento asociado a mi nombre que se encuentre registrado en el sistema, en la plataforma web. | Terapeuta | 56 |
| Editar la información de todos los tutores registrados en el sistema, en la plataforma web. | Administrador | 57 |
| Editar la información de solo los tutores asociados a mis pacientes registrados en el sistema, en la plataforma web. | Terapeuta | 58 |
| Eliminar un tutor asociado a un paciente, en caso de que se requiera, en la plataforma web. | Administrador | 59 |
| Eliminar sólo a tutores que se encuentren asociados a mis pacientes, en caso de que se requiera, en la plataforma web. | Terapeuta | 60 |
| Tener un buscador de todos los tutores que se encuentran registrados en el sistema, en la plataforma web. | Administrador | 61 |
| Tener un buscador de solo los tutores asociados a mis pacientes que se encuentran registrados en el sistema, en la plataforma web. | Terapeuta | 62 |